Průvodní zpráva k 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9.11. 2009 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Albrechticích n. O.

- Bod programu:   	1. Kontrola plnění usnesení

Předkládá:  		starosta obce

Zpracoval:  		starosta obce

- Usnesení č. 20 ze dne 12.10. 2009

Všechna usnesení jsou splněna.

- Usnesení č. 19 ze dne 17.9. 2009

Bod 2 písm. h) – práce na zpracování investičního záměru na stavbu chodníku pro pěší mezi Albrechticemi a Týništěm  nebyly dosud zahájeny. Na základě diskuse z posledního jednání zastupitelstva bude tento záměr realizován až v průběhu roku 2010 a to v souvislosti s vývojem daňových příjmů obce.

Bod 2, písm. i) – úprava koryta albrechtického potoka  v parku u elektrárny nebyla zahájena. Rada obce se dne 5.10. 2009 usnesla navrhnout zastupitelstvu obce odklad těchto prací až po dokončení stavby protipovodňových hrází v této lokalitě. Doporučuje však objednat zpracování PD na úpravu koryta potoka. Na základě diskuse na posledním zasedání zastupitelstva obce bude tento bod řešen po místním šetření, kterého se zúčastní zastupitelé obce, zástupce ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí a pan Petr Bartoš. Místní šetření je svoláno na sobotu dne 14.11. 2009.

- Z dříve přijatých usnesení nejsou dořešena tato usnesení:

- Usnesení č. 18 ze dne 5.8. 2009

Bod 2 písm. a) – prodej pozemku p.č. 117/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí – geometrický plán bude objednán u společnosti, která bude zajišťovat GP pro výkupy pozemků na stavbu protipovodňových hrází v září 2009 – GP se již zpracovává, je odsouhlasen GP a probíhá jeho registrace na KN Rychnov nad Kněžnou.

- Usnesení č.15 ze dne 24.3.2009

Bod 2, písm. k) převod pozemku PK (127/18) z majetku státu do vlastnictví obce – Usnesení není splněno, návrh odeslán dne 27.3.2009 -

Usnesení č. 15/2005 - s ohledem na přímou vazbu realizace výstavby kanalizace v obci nebyly dosud realizována z usnesení č. 15 body  2c), 2d), 2f) – výkupy a prodeje pozemků

- Ostatní usnesení jsou splněna

- Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z předešlých  zasedání zastupitelstva obce.

Bod programu:   	2.    Schválení obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce č. 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Předkládá:  		rada obce

Zpracoval:  		referent majetkové správy

Od 1. 1. 2010 nabývá účinnosti změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Novela přináší tyto změny:

- Sazba daně z pozemků u zastavěných ploch a nádvoří se zvyšuje z 0,10 Kč/m2 na 0,20 Kč/m2,

- sazba daně z pozemků u stavebních pozemků se zvyšuje z 1,00 Kč/m2 na 2,00 Kč/m2,

- sazba daně z pozemků u ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně se zvyšuje z 0,10 Kč/m2 na 0,20 Kč/m2,

- sazba daně ze staveb u obytných domů a u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy se zvyšuje z 1,00 Kč/m2 na 2,00 Kč/m2,

- sazba daně ze staveb u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci se zvyšuje z 3,00 Kč/m2 na 6,00 Kč/m2, u staveb plnících doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží se zvyšuje z 1,00 Kč/m2 na 2,00 Kč/m2 zastavěné plochy,

- sazba daně ze staveb u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže se zvyšuje z 4,00 Kč/m2 na 8,00,- Kč/m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,

- sazba daně ze staveb u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost, sloužících pro:

  - zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství se zvyšuje z 1,00 Kč/m2 na 2,00 Kč/m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,

  - průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu se zvyšuje z 5,00 Kč/m2 na 10,00 Kč/m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,

- sazba daně ze staveb u ostatních staveb se zvyšuje z 3,00 Kč/m2 na 6,00 Kč/m2 zastavěné plochy,

- sazba daně ze staveb u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů se zvyšuje z 1,00 Kč/m2 na 2,00 Kč/m2 upravené podlahové plochy.

Obec může v roce 2009 pro zdaňovací období roku 2010 vydat platnou obecně závaznou vyhlášku, kterou:

  - podle § 4 odst. 1 písm. v) osvobodí od daně z pozemků pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Jestliže obec uvedené pozemky od daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží.

Obec Albrechtice nemá vydanou OZV osvobozující uvedené pozemky, může ji vydat.

  - pro jednotlivé části obce koeficient podle § 6, odst. 4, který je pro ni stanoven v ustanovení odst. 4, písm. a), zvýší o jednu kategorii nebo sníží o jednu až tři kategorie podle členění koeficientů v ustanovení písmene a).

Obec Albrechtice n. O. má vydanou OZV č. 2/2003 podle uvedeného ustanovení, kterou zvyšuje koeficient o jednu kategorii, může vydat novou OZV, kterou platnou OZV zruší a nebo stanoví snížení koeficientu.

  - pro jednotlivé části obce koeficient podle § 11, odst. 3, který je pro ni stanoven, zvýší o jednu kategorii nebo sníží o jednu až tři kategorie v členění koeficientů.

Obec Albrechtice n. O. má vydanou OZV č. 2/2003 podle uvedeného ustanovení, kterou zvyšuje koeficient o jednu kategorii, může vydat novou OZV, kterou platnou OZV zruší a nebo stanoví snížení koeficientu.

  - podle § 11, odst. 3, písm. b) stanoví, že sazba daně ze staveb se u jednotlivých druhů staveb podle odst. 1, psím. b) až d), případně zvýšená sazba podle odst. 2 a samostatných nebytových prostorů podle odstavce 1 písm. c) a d) se v celé obci násobí koeficientem 1,5.

Obec Albrechtice n. O. tuto OZV vydanou nemá.

  - pro všechny nemovitosti na území celé obce stanoví jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka ze jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory s výjimkou pozemků uvedených v § 5, odst. 1.

Obec Albrechtice n. O. vydala v letošním roce OZV o místním koeficientu č. 1/2009, kterou se na území obce stanovuje místní koeficient 2, může ji zrušit.

Finanční úřad v Kostelci n. O. nám oznámil výše uvedené změny zákona a žádá o písemné sdělení, zda bude naše obec vydávat OZV nebo ne. Sdělení máme zaslat do 31. 10. 2009. Pokud bude obec vydávat OZV, musí ji vydat do 30. 11. 2009 s účinností do 1. 1. 2010.

Finanční úřad již byl informován o přijetí nové OZV a to na základě usnesení rady obce o přijetí nové OZV.

Jaroslav Kupka, referent majetkové správy

- Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce č. 1/2009, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Bod programu:   	3.    Příprava rozpočtu obce na rok 2010

Předkládá:  		starosta obce

Zpracoval:  		starosta obce

Dne 4.11. 2009 byl zahájen rozpočtový proces k přípravě rozpočtu obce na rok 2010. Byli obesláni zastupitelé, statutární zástupci zájmových organizací, ZŠMŠ Albrechtice n.O. a správce hřbitova, aby předložili své požadavky do rozpočtu obce.

Konečný návrh rozpočtu bude možné připravit do konce listopadu 2009, kdy by mohl být zveřejněn. Po patnácti dnech zveřejnění bude rozpočet možné projednat v zastupitelstvu obce. Předpokládaný termín jednání zastupitelstva je navrhován na 17.12. 2009 (čtvrtek) od 18.00 hodin. Lze však zvolit i dosud využívanou variantu a na prosincovém zasedání schválit pouze rozpočtové provizorium a vlastní rozpočet schválit v prvním čtvrtletí roku 2010. Rozhodnutí ponechávám na zastupitelstvu obce.

K dnešnímu dni je zpracován návrh příjmové části rozpočtu – viz. příloha. V návrhu se zatím vychází z předpokládaného výnosu daňových příjmů v roce 2009 snížených o cca 5%. Tento postup je uveden ve schváleném rozpočtovém výhledu obce. Současná situace v daňových příjmech potvrzuje klesající tendenci oproti skutečnosti roku 2008. K 31.10. 2009 byl tento propad již 991 695,- Kč, což je -15,5% ve vztahu ke skutečným příjmům v roce 2008. Vzhledem k rozpočtovým příjmům se jedná o pokles cca  – 402 000,- Kč.

K tvorbě rozpočtu obce na rok 2010 bohužel nemáme k dispozici predikci příjmů od  MF ČR. Celkově jsou proto příjmy nastaveny tak, aby bylo reálné jejich dosažení i při negativním trendu vývoje národního hospodářství. V rozpočtových příjmech nejsou zahrnuty výnosy z případných prodejů nemovitostí ve vlastnictví obce ani přijatého investičního úvěru (Lesoškolky s.r.o.). Tyto příjmy bych přednostně navrhoval použít na úhradu prioritních investičních akcí v roce 2010. V případě, že bude situace odlišná od návrhu, lze rozpočet v průběhu roku 2010 kdykoliv upravit.

Návrh rozpočtových výdajů obce bude dokončen po získání přehledu požadavků do rozpočtu od zastupitelů a dalších účastníků rozpočtového procesu (přípravy rozpočtu). První návrh režijní části rozpočtu je uveden v příloze této průvodní zprávy. Zdůrazňuji však, že se jedná pouze o první nástin možností rozpočtu.

Finální rozpočet navrhuji schválit jako přebytkový se schválenými prioritami v oblasti investičních výdajů. Finanční krytí investičních akcí navrhuji ponechat otevřené, bez specifikace výdajů, z vytvořené rezervy. Ostatně, v tento okamžik není ani možné přesně definovat výši spoluúčasti na investičních akcích, neboť se teprve připravují. V této souvislosti navrhuji přijmout usnesení ve vztahu k vyjmenování prioritních investičních akcí pro rok 2010. Mezi prioritní akce navrhuji zařadit stavby a akce: „Komplexní protipovodňová ochrana obce Albrechtice nad Orlicí“, „Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v obcích DSO Křivina – Týniště n.O., Albrechtice n.O. a Štěpánovsko“, „Veřejné osvětlení v lokalitě Albrechtice nad Orlicí - střed“ a nákup pozemků pro stavbu RD.

Režijní výdaje vycházejí zpravidla ze skutečností roku 2009 upravených na známé vlivy, zejména v oblasti cen energií a mezd. Mzdové prostředky na rok 2010 se snižují o zákonem přijaté snížení platů zaměstnanců veřejné správy o 4%. Platy zastupitelů zatím zůstávají beze změny.

- Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o přípravě rozpočtu obce na rok 2010.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce předložit k projednání zastupitelstvu obce návrh rozpočtu obce na rok 2010 nejpozději do konce roku 2009 (alternativně do 31.3. 2010).

Zastupitelstvo obce  určuje investičními prioritami obce na rok 2010 stavbu „Komplexní protipovodňová ochrana obce Albrechtice nad Orlicí“, „Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v obcích DSO Křivina – Týniště n.O., Albrechtice n.O. a Štěpánovsko“, „Veřejné osvětlení v lokalitě Albrechtice nad Orlicí - střed“ a nákup pozemků pro stavbu RD.

Bod programu:  	4.    Schválení obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Předkládá: 		starosta obce

Zpracoval: 		referent majetkové správy

Vzhledem ke končí lhůtě platnosti vyhlášky č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vám předkládám návrh nové vyhlášky č. 3/2009 v téže věci – viz. příloha průvodní zprávy. Předložený návrh vyhlášky č. 3/2009 se od dosud platné liší pouze v prodloužení její platnosti na rok 2010. Povinnosti plátců i výše poplatku se nemění.

- Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Bod programu: 	5.      Různé

5.1. Informace o přípravě stavby „Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v obcích DSO Křivina – Týniště n.O., Albrechtice n.O. a Štěpánovsko“

- Předkládá: 	starosta obce

- Zpracoval: 	starosta obce

- Na posledním zasedání zastupitelstva obce jsem informoval mimo jiné i o průběhu zajištění financování stavby „Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v obcích DSO Křivina – Týniště n.O., Albrechtice n.O. a Štěpánovsko“ ze zdrojů OP ŽP. Vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem se splněním podmínek rozhodnutí o dotaci z OP ŽP a dále vzhledem k vysokým cenám stočného, které by při použití finančních zdrojů z OP ŽP (Evropské peníze) byly v území DSO Křivina nastaveny, došlo v rámci technické pomoci zajišťované společností Veolia a.s. Hradec Králové pro DSO Křivina ke zpracování technické dokumentace na možnou redukci rozsahu stavby. Pro naši obec se redukce stavby týká snížení rozsahu kanalizačních sběračů budovaných v rámci této stavby. Konkrétní rozsah navržených kanalizačních sběračů ke stavbě v redukované podobě projektu je uveden v příloze této průvodní zprávy. Cena redukované stavby by podle předběžného propočtu mohla činit cca 10,6 mil. Kč a vybudovalo by se při ní celkem 1 565 bm kanalizačních stok.

- Dne 10.11. 2009 proběhne nad tímto návrhem pracovní jednání mezi zástupci společnosti Veolia a.s. a vedením DSO Křivina (Ing. Matička, J. Kratěna). Následně bude jednáno se zpracovatelem žádosti o podporu z OP ŽP společností Dabona s.r.o. o současné situaci při plnění podmínek rozhodnutí dotace. Pokud se ukáže, že finanční prostředky z OP ŽP jsou stále nejisté a nebo, že finanční zátěž plynoucí z realizace stavby ze zdrojů OP ŽP bude vysoká, navrhne vedení DSO Křivina VH DSO Křivina ukončení přípravy žádosti o dotaci z OP ŽP a zahájí přípravu realizace výše specifikované redukované stavby. Financování této redukované stavby by bylo zajištěno ze zdrojů DSO Křivina, MZE ČR, Královéhradeckého kraje, případně z dalších privátních zdrojů. Výhodou této formy výstavby by byla jednodušší realizace ve vztahu k financování stavby a dále zachování regionální ceny stočného v rámci působnosti společnosti Aquaservis a.s. Rychnov nad Kněžnou, což by mělo garantovat nižší cenu stočného pro občany. Nevýhodou je, že stavba by v první fázi nevyřešila odkanalizování celé obce najednou.

- Před jednáním VH DSO Křivina by bylo zastupitelstvo obce detailně informováno o možných řešeních stavby s tím, že výsledkem tohoto jednání by bylo pověřovací usnesení zastupitelstva obce, ve kter´ém by zavázalo zástupce obce v DSO Křivina (J. Kratěna, M. Koblmuller), jaký postoj k realizaci stavby mají na VH prosazovat.

- Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o situaci v přípravě stavby „Intenzifikace ČOV a vybudování nové kanalizace v obcích DSO Křivina – Týniště n.O., Albrechtice n.O. a Štěpánovsko“.

Zprávu zpracoval:	Jaromír Kratěna